## Slide 1: Trafik under byggtid perioden januari 2022 till december 2022
Trafik- och tillgänglighetsgruppen
Datum: 2022-02-02

## Slide 2: Kartbilder
Skapas och uppdateras av KomFram tre gånger om året.
      30 april
      31 Augusti
      31 December
  Visualiserar trafikpåverkande arbeten av mer omfattande art och delas upp på tre perioder om året. (Jan – Maj, Juni – Augusti, September – December)
  Vid eventuella förändringar mellan uppdateringar så uppdateras inte kartorna utan då hänvisar vi till information från projekten eller via Trafiken.nu.

## Slide 3
Stora trafikpåverkande arbeten Januari – Maj 2022
Uppdaterad 2021-12-31
Spår-/banarbeten
Arbeten väg/gata
Färdigställda arbeten
E6/Tingstadstunneln:
» E6 helavstängd 22-25/4
Därefter:
» Ena tunnelröret avstängt för trafik
» Ett körfält öppet i vardera riktning genom tunneln
» Stängd anslutning i Tingstadsmotet
» Stängda anslutningar i Ringömotet
» Stängda anslutningar i Gullbergsmotet
» Stängd anslutning i Marieholmsmotet
» Ramp E20  E6N stängd (Kakeltunneln)
» Ytterligare begränsningar under flertal helger
» Ändrade körvägar
Masthugget:
» Emigrantvägen enkelriktas österut
» Masthamnsbron stängs
» Ändrade körvägar för samtliga trafikslag
Haga:
» Begränsad framkomlighet i Nya Allén i västgående riktning
Kallebäcksmotet:
» Ett körfält per riktning avstängt på E6 22-25/4
» Ett körfält avstängt helger på ramp E6  RV 40
Gårdamotet:
» Ett körfält per riktning öppet på E6 22-25/4
» Begränsad framkomlighet under flertal helger
Ullevimotet/Olskroksmotet:
» Begränsad framkomlighet på E6/E20
» Norrgående påfart stängs
E45 Götaleden vecka 7-8:
» Vägen stängs i båda riktningar
» Omledning av trafik
Brunnsbomotet:
» Södra av- och påfart stängs permanent
Centralenområdet:
» Ändrade körvägar för samtliga trafikslag
Eriksbergsmotet:
» Inlandsgatan stängs
Gnistängstunneln:
» Begränsad framkomlighet under 3-4 helger
Drottningtorget (spår 1,2):
» Avstängda hållplatslägen vecka 7
Kungsportsavenyn:
» Spårarbete april kl 9-15
» Begränsad framkomlighet Nya Allén och Parkgatan
Brunnsparken:
» Begränsad framkomlighet
» Omledning busstrafik
Notes: Nedan följer en sammanfattning av kritiska stråk/platser för respektive period. Nytillkomna stråk/platser markeras med kursiv text.
Januari-Maj 2022
Totalavstängning E6/Tingstadstunneln helgen 22-25 april. Kraftig påverkan i hela Göteborgsområdet.
Kraftigt begränsad framkomlighet i alla anslutningar till Tingstadstunneln och Marieholmstunneln.
Begränsad framkomlighet på Lundbyleden och omkring Leråkersmotet och Backavägen.
Begränsad framkomlighet på E6/E20 norrgående från Kallebäck till Tingstad.
Kraftigt förlängda restider längs E45 och Lundbyleden samt begränsad framkomlighet på anslutande vägar, vecka 7-8.
Begränsad framkomlighet Centralenområdet.

## Slide 4
Stora trafikpåverkande arbeten Januari – Maj 2022
Uppdaterad 2021-12-31
Spår-/banarbeten
Arbeten väg/gata
Färdigställda arbeten
Halvors länk öppnad för trafik
Hisingsleden:
» Sänkt hastighet
» Tillfälliga avstängningar
» Smalare körfält
Arbetena på Nordreälvbron blir klara
Arbetena på Väg 535 / Landvettervägen blir klara
Arbetena på E20 är klara
Notes: Nedan följer en sammanfattning av kritiska stråk/platser för respektive period. Nytillkomna stråk/platser markeras med kursiv text.
Januari-Maj 2022
Hisingsleden samt anslutande vägar under eftermiddag.

## Slide 5
Stora trafikpåverkande arbeten Juni – Augusti 2022
Uppdaterad 2021-12-31
Spår-/banarbeten
Arbeten väg/gata
Färdigställda arbeten
E6 / Tingstadstunneln:
» Ena tunnelröret avstängt för trafik
» Ett körfält öppet i vardera riktning genom tunneln
» Stängd anslutning i Tingstadsmotet
» Stängda anslutningar i Ringömotet
» Stängda anslutningar i Gullbergsmotet
» Stängd anslutning i Marieholmsmotet
» Ramp E20  E6N stängd
» Stängd anslutning i Olskroksmotet
» Ytterligare begränsningar under flertal helger
» Ändrade körvägar
Masthugget:
» Emigrantvägen enkelriktad österut
» Masthamnsbron avstängd
» Ändrade körvägar för samtliga trafikslag
Gårdamotet:
» Begränsad framkomlighet under flertal helger
Centralenområdet:
» Ändrade körvägar för samtliga trafikslag
» Begränsad framkomlighet i området
Redbergsvägen:
» Avstängd spårvagnssträcka Svingeln - Redbergsplatsen
Eriksbergsmotet:
» Inlandsgatan stängs
Brunnsparken:
» Begränsad framkomlighet
» Omledning busstrafik
Notes: Nedan följer en sammanfattning av kritiska stråk/platser för respektive period. Nytillkomna stråk/platser markeras med kursiv text.
Juni-Augusti 2022
Kraftigt begränsad framkomlighet i alla anslutningar till Tingstadstunneln och Marieholmstunneln.
Begränsad framkomlighet på Lundbyleden och omkring Leråkersmotet.
Begränsad framkomlighet på E6/E20 norrgående från Kallebäck till Tingstad.
Begränsad framkomlighet Centralenområdet.

## Slide 6
Stora trafikpåverkande arbeten Juni – Augusti 2022
Uppdaterad 2021-12-31
Spår-/banarbeten
Arbeten väg/gata
Färdigställda arbeten
Hisingsleden:
» Sänkt hastighet
» Tillfälliga avstängningar
» Smalare körfält
Bohusbanan:
» Göteborg – Ytterby avstängt vecka 32-35
Kust-till-kust-banan:
» Avstängd start vecka 33
Västra stambanan:
» Avstängd förbi Olskroken vecka 30-32
Västkustbanan:
» Avstängd vecka 25
Angeredsbanan:
» Spårarbete vecka 29-31
Kortedala:
» Spårarbete vecka 27-28
Notes: Nedan följer en sammanfattning av kritiska stråk/platser för respektive period. Nytillkomna stråk/platser markeras med kursiv text.
Juni-Augusti 2022
Hisingsleden samt anslutande vägar under eftermiddag.

## Slide 7
Stora trafikpåverkande arbeten September – December 2022
Uppdaterad 2021-12-31
Spår-/banarbeten
Arbeten väg/gata
Färdigställda arbeten
E6 / Tingstadstunneln:
» Ena tunnelröret avstängt för trafik
» Ett körfält öppet i vardera riktning genom tunneln
» Stängd anslutning i Tingstadsmotet
» Stängda anslutningar i Ringömotet
» Stängda anslutningar i Gullbergsmotet
» Stängd anslutning i Marieholmsmotet
» Ramp E20  E6N stängd
» Stängd anslutning i Olskroksmotet, öppen för linjetrafik
» Ytterligare begränsningar under flertal helger
» Ändrade körvägar
Masthugget:
» Emigrantvägen enkelriktad österut
» Masthamnsbron avstängd
» Ändrade körvägar för samtliga trafikslag
Eriksbergsmotet:
» Inlandsgatan stängd
» Sänkt hastighet
» Smalare körfält
» Tillfälliga avstängningar
» Stängda ramper
Brunnsparken:
» Begränsad framkomlighet
» Omledning busstrafik
Centralenområdet:
» Ändrade körvägar för samtliga trafikslag
» Begränsad framkomlighet i området
Lorensberg:
» Begränsad framkomlighet på flera gator
Notes: Nedan följer en sammanfattning av kritiska stråk/platser för respektive period. Nytillkomna stråk/platser markeras med kursiv text.
September-December 2022
Kraftigt begränsad framkomlighet i alla anslutningar till Tingstadstunneln och Marieholmstunneln.
Begränsad framkomlighet på Lundbyleden och omkring Leråkersmotet.
Begränsad framkomlighet på E6/E20 norrgående från Kallebäck till Tingstad.
Begränsad framkomlighet Centralenområdet.
Begränsad framkomlighet på Södra Vägen, Engelbrektsgatan, Berzeliigatan.
Begränsad framkomlighet runt Eriksbergsmotet.

## Slide 8
Stora trafikpåverkande arbeten September – December 2022
Uppdaterad 2021-12-31
Spår-/banarbeten
Arbeten väg/gata
Färdigställda arbeten
Kust-till-kust-banan:
» Avstängd
Hisingsleden:
» Sänkt hastighet
» Tillfälliga avstängningar
» Smalare körfält
Notes: Nedan följer en sammanfattning av kritiska stråk/platser för respektive period. Nytillkomna stråk/platser markeras med kursiv text.
September-December 2022
Hisingsleden samt anslutande vägar under eftermiddag.

## Slide 9: Trafiken.nu